FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Grupo 8

Scrum Master

Diego Fabián Sánchez Villamil

Development Team

Giezi A. Diaz. Morales

Jhon Walter Riveros

Michael Cortes

**CONTENIDO**

[**SPRINT PLANNING** 4](#_Toc84715624)

[**DAILY MEETING** 5](#_Toc84715625)

[**ACT-01** 5](#_Toc84715626)

[**ACT-02** 6](#_Toc84715627)

[**SPRINT 3** 7](#_Toc84715628)

# **SPRINT PLANNING**

**Fecha: 27/09/2021**

**Horario: 8:15 pm a 8:30 am**

**Recursos:**

**Enlace:** <https://drive.google.com/file/d/1B3ztMGkG5E-fmJgoF4Zq1cyQcNdDZgjD/view?usp=sharing>

**GitHub:** [**https://github.com/DI3GOS/G8\_Proyecto**](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal>

**Descripción:** Se realiza la asignación de las actividades del sprint 3, En donde se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los html realizados en el sprint 2

**Participantes:**

1. Scrum Master

* Diego Fabián Sánchez Villamil

1. Development Team

* Giezi A. Diaz. Morales
* Jhon Walter Riveros
* Michael Cortes

Para desarrollar el Sprint 3, se desarrollaron tres (3) Daily Meeting, como se muestra a continuación:

# **DAILY MEETING**

## **ACT-01**

**Fecha: 28/09/2021**

**Horario: 8:15 pm a 8:30 am**

**Recursos:**

**Enlace:** <https://drive.google.com/file/d/1D0fCiN0x2D6gj8i9f1Wj8qNAdcV2-jBB/view?usp=sharing>

**GitHub:** [**https://github.com/DI3GOS/G8\_Proyecto**](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal>

**Descripción:** revisión de las asignaciones de los html (Interfaz de ingreso(Login, Menú Administrador, Menú Cliente)

**Participantes:**

1. Scrum Master

* Diego Fabián Sánchez Villamil

1. Development Team

* Giezi A. Diaz. Morales
* Jhon Walter Riveros
* Michael Cortes

## **ACT-02**

**Fecha: 29/09/2021**

**Horario: 8:15 pm a 8:30 am**

**Recursos:**

**Enlace:** <https://drive.google.com/file/d/1FBFtq3moX0LHcyUVbKx-ufSk-mXs1YvU/view?usp=sharing>

**GitHub:** [**https://github.com/DI3GOS/G8\_Proyecto**](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal>

**Descripción:** revisión de las asignaciones de los html (Menú Coordinador, Menú Instructor)

**Participantes:**

1. Scrum Master

* Diego Fabián Sánchez Villamil

1. Development Team

* Giezi A. Diaz. Morales
* Jhon Walter Riveros
* Michael Cortes

# 

# **SPRINT 3**

El segundo ***Sprint*** que tiene una duración de 1 semana, se realizaron los archivos HTML creados en el Sprint 2, y le agregué los códigos CSS de un archivo creado por mí, y del FrameWork Bootstrap. Deben utilizar algún FrameWork y crear algún archivo css de su autoría.

|  |
| --- |
|  |
|  | ***No. Historias de Usuario*** | ***Nombre de la Historia de Usuario*** | ***Como <tipo de usuario>*** | ***Quiero <realizar alguna tarea>*** | ***Para <completar mis tareas a tiempo>*** | ***Criterios de Aceptación*** |  |
|  | ACT-11 | ***Interfaz de ingreso(Login)*** | Diego Sanchez | Ingresar al sistema | Para realizar las respectivas tareas del usuario y evaluar su   rendimiento. | Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ***(login.html)*** |
| ACT-12 | ***Menú Administrador*** | Giezi Diaz | Visualiza las opciones del administrador | Para ejecutar las funciones del administrador | Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo  ***(menuAdministradorConsulta.html)***  ***(menuAdministradorCreacion.html)***  ***(menuAdministradorReportes.html)*** |
| ACT-13 | ***Menú Cliente*** | Michael Cortes | Visualizar los datos personales de cada estudiante. | Para visualizar las clases disponibles y las clases programadas. | Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo  ***(menuCliente.html)*** |
| ACT-14 | ***Menú Coordinador*** | Michael Cortes | Ver los docentes activos de la institución | para llevar control de estos, | Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo  ***(menuCoordinadorCreacionClases.html)***  ***(menuCoordinadorCracionClientesInstructores.html)***  ***(menuCoordinadorCreacionHorarios.html)*** |
| ACT-15 | ***Menú Instructor*** | Giezi Diaz | Ver listado de los grupos que tiene la institución | para realizar seguimiento de los mismo | Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ***(menuInstructor.html)*** |
|  |  |  |  |  |  |