FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Grupo 8

Scrum Master

Diego Fabián Sánchez Villamil

Development Team

Giezi A. Diaz. Morales

Jhon Walter Riveros

Michael Cortes

CONTENIDO

SPRINT PLANNING	3

DAILY MEETING	4

ACT-01	4

ACT-02	5

SPRINT 5	6

Product Increment	7

CLIENTES	7

crearClientes	7

eliminarClientes	10

CLASES	11

crearClases	11

consultarClases	16

eliminarClases	16

INSTRUCTORES	17

crearInstructores	17

consultarInstructores	22

eliminarInstructores	22

HORARIOS	23

crearHorarios	23

ConsultarHorarios	26

eliminarHorarios	27

LOGIN	28

consultaLogin	28

TALLER1	30

Despliegue aplicación en el servidor	34

SPRINT 6	37

Product Increment	40

CLIENTES	40

# SPRINT PLANNING

Fecha: 04/10/2021

Horario: 8:15 pm a 8:30 am

Recursos:

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1z4FJNjDyf7qkeUu9GlOpxfOCH7Q7oCrz/view?usp=sharing

GitHub: https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto

Trello: https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal

Descripción: Se realiza la asignación de las actividades del sprint 5, En donde se deben implementar los servicios en rest api usando bootstart

Participantes:

- Scrum Master

- Diego Fabián Sánchez Villamil

- Development Team

- Giezi A. Diaz. Morales

- Jhon Walter Riveros

- Michael Cortes

Para desarrollar el Sprint 5, se desarrollaron tres (2) Daily Meeting, como se muestra a continuación:

# DAILY MEETING

## ACT-01

Fecha: 11/10/2021

Horario: 8:15 pm a 8:30 am

Recursos:

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1z4FJNjDyf7qkeUu9GlOpxfOCH7Q7oCrz/view?usp=sharing

GitHub: https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto

Trello: https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal

Descripción: revisión de las asignaciones de los rest api. Cliente, clases e instructores

Participantes:

- Scrum Master

- Diego Fabián Sánchez Villamil

- Development Team

- Giezi A. Diaz. Morales

- Jhon Walter Riveros

- Michael Cortes

## ACT-02

Fecha: 14/10/2021

Horario: 8:15 pm a 8:30 am

Recursos:

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1mg9X3g7voMLO3x_Tl-S5-vPBg_gasinw/view?usp=sharing

GitHub: https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto

Trello: https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal

Descripción: revisión de las asignaciones de los rest api. Horarios y login

Participantes:

- Scrum Master

- Diego Fabián Sánchez Villamil

- Development Team

- Giezi A. Diaz. Morales

- Jhon Walter Riveros

- Michael Cortes

# SPRINT 5

El cuarto Sprint que tiene una duración de 2 semana, en mi caso lo desarrollaré así: realicé la continuación de los archivos HTML con CSS creados en el Sprint 3, se agregaron códigos JavaScript, utilizando el código del FrameWork Bootstrap y JS.

|  | No. Historias de Usuario | Nombre de la Historia de Usuario | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | Para <completar mis tareas a tiempo> | Criterios de Aceptación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACT-20 | Creación Web services clientes | Diego Sanchez | Crear servicios Bootstrap clientes | Para crear y probar los web services de clientes | Se deben implementar un web service para exponer las operaciones crearCliente, obtenerClientes y eliminarCliente. |
|  | ACT-21 | Creación Web services clases | Michael Cortes | Crear servicios Bootstrap clases | Para crear y probar los web services de clases | Se deben implementar un web service para exponer las operaciones crearClases, obtenerClases y eliminarClases. |
|  | ACT-21 | Creación Web services instructores | Jhon Walter Riveros | Crear servicios Bootstrap instructores | Para crear y probar los web services de instructores | Se deben implementar un web service para exponer las operaciones crearInstructores, obtenerInstructores y eliminarInstructores. |
|  | ACT-22 | Creación Web services horarios | Giezi A. Diaz. Morales | Crear servicios Bootstrap horarios | Para crear y probar los web services de horarios | Se deben implementar un web service para exponer las operaciones crearHorarios, obtenerHorarios y eliminarHorarios. |
|  | ACT-22 | Creación Web services horarios | Diego Sanchez | Crear servicios Bootstrap lolgin | Para crear y probar los web services de login | Se deben implementar un web service para exponer las operaciones consultarRoles |

# Product Increment

# CLIENTES

## crearClientes

Base de datos Vacia

Creación de 2 registros por el postman

JSON

{

"nombre_cliente": "diego",

"apellido_cliente": "sanchez",

"edad_cliente": 21,

"email_cliente": "dsanchez@soaint",

"telefono_cliente": 12,

"direccion_cliente": "calle1"

}

Base de datos con los 2 registros ingresados

consultarClientes

consulta de  registros por el postman

## eliminarClientes

Eliminar el registro con código 1 por el postman

Base de datos sin el registro con código 1

# CLASES

## crearClases

Base de datos sin datos

Crear Clases por el postman+

JSON

{

"nombre_clase": "Spinning",

"descripcion": "Realizar Spinning"

}

Registros en la base de datos

## consultarClases

Consultar el servicio para ver las clases

## eliminarClases

Se elimina la clase con código 2

Base de datos sin el registro

# INSTRUCTORES

## crearInstructores

Base de datos sin datos

Ejecución del servicio para crear clientes por el postman

JSON

{

"nombre_instructor": "instructor3",

"apellido_instructor": "apellido3",

"edad_instructor": 1,

"direccion_instructor": "12",

"telefono_instructor": 1,

"email_instructor": "11"

}

Consulta de base de datos con la información ingresada

## consultarInstructores

consultar instructores por el postman

## eliminarInstructores

Eliminar el instructor con código 2 por el postman

Consulta de la base de datos después de eliminar el instructor con código 2

# HORARIOS

## crearHorarios

Consulta a la base de datos sin registros

Id clase 1, cliente 3, instructor 3

Id clase 2, cliente 2 instructor1

JSON

{

"fecha_fin": "2021-10-30T08:00",

"fecha_inicio": "2021-10-30T10:00",

"id_cliente": 3,

"id_clase": 1,

"id_instructor": 3

}

## ConsultarHorarios

Consulta base de datos

Consulta datos postman

## eliminarHorarios

Se va eliminar el horario con código 4

Consulta de base de datos

# LOGIN

## consultaLogin

Consulta base de datos información.

# TALLER1

Se desarrolla el taller usando funciones y módulos de vue.

Carga una tabla con un listado de los integrantes del grupo 8. Aparece los que ya cumplieron tareas y los que aun no han cumplido sus tareas.

Se puede seleccionar y deseleccionar los integrantes que han cumplido actividades.

Función que realiza  una búsqueda d las coincidencias en el listado de los integrantes del grupo 8

Se puede eliminar los integrantes del grupo

Se pueden agregar más integrantes al grupo.

# Despliegue aplicación en el servidor

Nota: Solo se logro desplegar el servicio del backend.

Crear clases usando postman en el servidor dado.

Consultar la clase creada por el postman en el servidor dado

# SPRINT 6

# SPRINT PLANNING

## ACT-01

Fecha: 29/10/2021

Horario: 8:15 pm a 8:30 am

Recursos:

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1mAuxNzM_JXK9yoFseyxVrsWc3zhGZ3Xg/view?usp=sharing

GitHub: https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto

Trello: https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal

Descripción: Asignación actividades Sprint 6 FrontEnd

Participantes:

- Scrum Master

- Diego Fabián Sánchez Villamil

- Development Team

- Giezi A. Diaz. Morales

- Jhon Walter Riveros

- Michael Cortes

# DAILY MEETING

## ACT-01

Fecha: 30/10/2021

Horario: 8:15 pm a 8:30 am

Recursos:

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1KMScP4FI03yBUFZqU3JGP-Y3m2i6D6Dv/view?usp=sharing

GitHub: https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto

Trello: https://trello.com/b/lGSvWpi6/g8proyectofinal

Descripción: revisión de las asignaciones, En donde vimos los diferentes problemas y retrasos de las actividades. Se va a realizar una reunon con el cliente para poder vi

Participantes:

- Scrum Master

- Diego Fabián Sánchez Villamil

- Development Team

- Giezi A. Diaz. Morales

- Jhon Walter Riveros

- Michael Cortes

El cuarto Sprint que tiene una duración de 1 semana, en mi caso lo desarrollaré así: vue.js

|  | No. Historias de Usuario | Nombre de la Historia de Usuario | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | Para <completar mis tareas a tiempo> | Criterios de Aceptación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACT-23 | Crear el FrontEnd login | Diego Fabián Sánchez Villamil | Crear el proyecto FrontEnd | Para realizar el proyecto con VUE al lado del Cliente | - Se debe crear el proyecto con todas las dependencias necesarias para la funcionalidad de las peticiones al lado del cliente. |
|  | ACT-24 | Crear el Cliente | Giezi A. Diaz. Morales | Crear el proyecto FrontEnd | Para realizar el proyecto con VUE al lado del Cliente | - Se debe crear el proyecto con todas las dependencias necesarias para la funcionalidad de las peticiones al lado del cliente. |

# Product Increment

# CLIENTES

Se realiza el login con la implementación del servicio rest api, post  para consultar el login

Realiza el logeo y lo deja según el rol en la pantalla de clientes.